TEXNIK TOPSHIRIQ (ТЗ)

Shaxsiy Dizayn Portfolio Sayti

# 1. Loyiha haqida umumiy ma'lumot

Loyiha nomi: [Ism Familiya] — Creative Design Portfolio

Loyiha maqsadi: Dizaynerning professional ko'nikmalarini, turli yo'nalishdagi ishlarini va innovatsion yondashuvlarini (AI, Targeting, Botlar) namoyish etish orqali yirik mijozlar, agentliklar yoki ish beruvchilarni jalb qilish.

Target auditoriya: Potensial mijozlar (biznes egalari), HR menejerlar, kreativ agentliklar rahbarlari.

Asosiy urg'u: Vizual minimalizm, ishlarning sifatli ko'rinishi, foydalanuvchi tajribasi (UX) va sayt tezligi.

Vizual yo'nalish: To'q yashil (dark green) fon, editorial/book-style tipografika — brend identifikatsiyasiga mos.

# 2. Sayt Strukturasi (Sitemap)

Sayt bir sahifali (Landing Page), Smooth Scroll bilan quyidagi bo'limlardan iborat:

- Bosh sahifa (Hero Section)

- Men haqimda (About Me)

- Portfolio / Ishlarim (Case Studies)

- Mijozlar fikri (Testimonials)

- Ko'nikmalar va Dasturlar (Skills & Tools)

- Xizmatlar (Services — ixtiyoriy)

- Bog'lanish (Contact)

# 3. Bo'limlar bo'yicha detallar va funksional talablar

## 3.1. Bosh sahifa (Hero Section)

Kontent: Katta sarlavha (masalan: 'Kreativ Dizayner & Visual Storyteller'), qisqa bio, CTA tugmasi: 'Ishlarimni ko'rish'.

Vizual: Statik yuqori sifatli hero-rasm yoki 8–12 soniyalik optimallashtirilgan (WebM/MP4, < 3MB) fon video — og'ir 3D animatsiya yoki bir nechta video slayd ISHLATILMAYDI, chunki bu tezlik talabiga zid.

Funksiya: Dark/Light rejim almashtirgichi.

## 3.2. Men haqimda (About Me)

Kontent: Professional yo'l, falsafa, qanday muammolarni hal qilishi.

Vizual: Sifatli studiyaviy yoki kreativ portret rasm.

Funksiya: 'Rezyume yuklab olish' (PDF) tugmasi.

## 3.3. Portfolio / Ishlarim

Ishlar Case Study (Vazifa → Yechim → Natija) formatida ko'rsatiladi. Filtrlash funksiyasi bilan:

- Grafik Dizayn & Branding — brandbooklar, logotiplar, poligrafiya (rasm, PDF taqdimot)

- SMM & Targeting — Instagram dizayn, kampaniya statistikasi/grafiklari

- Video & Motion Design — After Effects/Premiere ishlari (video pleyer, click-to-play, muted autoplay)

- AI Art & Innovatsion — Midjourney/Stable Diffusion ishlari

- Digital & UI/UX — Telegram bot interfeysi, landing page dizaynlari (rasm, interaktiv mockup)

Funksiya: Modal oyna yoki alohida ichki sahifa. Barcha video va og'ir rasmlar uchun lazy loading.

Video qoidasi: Barcha video avtomatik ijro faqat muted (ovozsiz) holatda ishlaydi — bu brauzer cheklovi (Chrome/Safari autoplay policy), TZ dizayni shunga moslashtirilishi kerak.

## 3.4. Mijozlar fikri (Testimonials)

Kontent: 2–5 ta qisqa sharh (ism, kompaniya/lavozim, foto — ixtiyoriy) avvalgi mijozlar yoki hamkorlardan.

Format: Karta ko'rinishida yoki slider, 'About' va 'Portfolio' orasida joylashadi.

## 3.5. Ko'nikmalar va Dasturlar (Skills & Tools)

Dasturlarni bilish darajasi ikonka + hover animatsiya bilan ko'rsatiladi (foiz progress-bar emas — subyektiv va o'lchash qiyin, shuning uchun daraja nomlari: Boshlang'ich / O'rta / Yuqori / Ekspert tavsiya etiladi).

- Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro

- UI/UX & Web: Figma, Webflow

- AI Tools: Midjourney, RunwayML, Leonardo AI

- Marketing/Targeting: Ads Manager, Analytics

## 3.6. Bog'lanish (Contact)

Kontent: 'Loyihangizni birga amalga oshiramiz' taklifi.

Funksiya: Ishlaydigan kontakt forma (Ism, Telegram/Email, Xabar) — Formspree yoki EmailJS orqali backend'siz integratsiya (statik sayt uchun mos).

Havolalar: Telegram, Instagram, Behance, LinkedIn, GitHub.

# 4. Texnik va UI/UX talablar

## 4.1. Vizual Style Guide

Portfolio muqova sahifasida (referens sifatida taqdim etilgan) ko'rsatilgan uslub asosida quyidagi aniq spetsifikatsiyalar belgilanadi — dev va dizayn jamoasi shu jadvalga qat'iy amal qiladi:

| Element | Spetsifikatsiya |
| --- | --- |
| Fon (asosiy) | To'q yashil, foliage/barglar teksturasi (yaqindan olingan buta/hedge fotosurati, past yorug'lik, subtle vinyetka bilan) — flat rangdan farqli, organik chuqurlik beradi |
| Asosiy rang | Forest/hunter green oilasi — deyarli qora-yashil (#1A2B20 atrofida), aniq hex dizayn bosqichida Figma'da tasdiqlanadi |
| Matn/urg'u rangi | Krem/oq-suyak rangi (ivory, #F0EAD9 atrofida) — barcha sarlavha va matnlar uchun, to'q fonda yuqori kontrast beradi |
| Asosiy sarlavha shrifti | Elegant kursiv/script serif (masalan Playfair Display Italic yoki shunga o'xshash) — katta hajmda, 'Portfolio' so'zidagi kabi |
| Subtitle/label shrifti | Kichik harflar oralig'i kengaytirilgan (letter-spacing) sans-serif, katta harflar bilan — 'By [Ism Familiya]' formatida |
| Ramka (border) | Ingichka, bir chiziqli krem rang ramka, sahifa chetidan bir xil masofada (frame/card effekti), burchaklar to'g'ri (o'tkir), keskin emas |
| Kompozitsiya | Markazga tekislangan, katta bo'sh maydon (negative space), matn sahifaning vertikal markazidan biroz pastroqda |
| Qo'llanilish joyi | Hero section fon, case study muqova kartalari, PDF/rezyume titul sahifasi — barcha 'cover' turi ekranlarda |

## 4.2. Dizayn va animatsiya (UI/UX)

Uslub: Minimalistik, tipografikaga asoslangan, to'q yashil (dark green) va editorial estetika, ishlar oldinga chiqib turadigan toza kompozitsiya.

Animatsiyalar: Skrol qilganda elementlar silliq paydo bo'ladi (GSAP ScrollTrigger yoki Framer Motion) — faqat code-based stack bilan mos.

## 4.3. Texnik Stack

Frontend: Next.js (React) yoki oddiy HTML/CSS/JS + GSAP — Webflow/Tilda EMAS, chunki GSAP darajasidagi custom skrol-animatsiyalar va lazy loading CMS'larda cheklangan yoki murakkab qo'shimcha kod talab qiladi.

CMS/kontent yangilash: Agar dizayner kodlashni bilmasa — Sanity.io yoki oddiy JSON-based kontent fayli orqali portfolio elementlarini o'zi qo'sha oladigan yengil admin panel qurib beriladi.

Hosting: Vercel yoki Netlify (bepul tier yetarli, avtomatik SSL, CDN).

Tezlik: LCP < 2.5s (4G tarmoqda). Rasmlar WebP/AVIF, videolar H.264 optimallashtirilgan, < 3MB/segment.

SEO: Barcha sahifalar, rasmlar (Alt tag) va Open Graph meta teglar (ijtimoiy tarmoqlarda ulashganda preview rasm/sarlavha ko'rinishi uchun).

Ko'p tillilik: UZ / RU / EN — til almashtirgich header'da; kamida hero, about va CTA matnlari uch tilda tayyorlanadi.

Accessibility (a11y): Klaviatura orqali navigatsiya, kontrast nisbati WCAG AA (4.5:1), barcha interaktiv elementlarda focus-state.

## 4.4. Muvaffaqiyat mezonlari (KPI)

Sayt ishga tushgandan keyin quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholanadi:

| Ko'rsatkich | Maqsad |
| --- | --- |
| Sahifa yuklanish vaqti (LCP) | < 2.5 soniya (mobil, 4G) |
| Kontakt so'rovlari | Oyiga kamida 3–5 ta sifatli murojaat |
| Bounce rate | < 55% |
| Mobil qurilmalardan foydalanish | 100% funksional, xatosiz |
| Lighthouse Performance ball | ≥ 85 |

# 5. Loyiha bosqichlari (Roadmap)

| Bosqich | Nima qilinadi? | Muddat | To'lov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Briefing & Analiz | Materiallar, matnlar, referenslar yig'ish, til strategiyasi va byudjet tasdiqlash | 3–5 kun | 30% avans |
| 2. UX/UI Dizayn | Figma'da wireframe + to'liq dizayn, mobil versiya, tasdiqlash | 10–12 kun | — |
| 3. Dasturlash (Dev) | Frontend kod (custom), animatsiyalar, forma backend, OG-meta, a11y | 14–18 kun | 40% |
| 4. Test va Kontent | Kontent joylash, rasm/video optimizatsiya, ko'p tillilik, QA (brauzer/qurilma) | 5–7 kun | — |
| 5. Launch | Domen, SSL, SEO, analytics, monitoring ulash | 1–2 kun | 30% qoldiq |

JAMI: taxminan 5–6 hafta.

# 6. Byudjet

Loyihaning umumiy narxi quyidagi omillarga bog'liq holda alohida kelishiladi:

- Sahifalar/bo'limlar soni va murakkabligi

- Custom animatsiya darajasi (oddiy fade-in vs murakkab GSAP stsenariylari)

- Ko'p tillilik (3 til) qo'shimcha kontent moslashtirish ishi

- CMS/admin panel kerak-emasligi

Tavsiya: umumiy summa belgilanadi, to'lov 3 qismga bo'linadi — 30% avans / 40% dev bosqichida / 30% launch'dan so'ng (roadmap jadvalida ko'rsatilgan).

# 7. Post-launch qo'llab-quvvatlash

- Launch'dan keyin 14 kunlik bepul texnik tuzatish davri (bug-fix kafolati)

- Kontentni mustaqil yangilash bo'yicha qisqa video-qo'llanma taqdim etiladi

- Keyingi texnik xizmat (yangi bo'lim qo'shish, katta o'zgarishlar) alohida kelishuv asosida

# 8. Mijozdan (Sizdan) talab qilinadigan narsalar

## 8.1. Materiallar bazasi — Google Drive struktura

Quyidagi papka strukturasi bo'yicha materiallar tayyorlanadi:

- 01_Branding — brandbooklar, logotiplar, PDF taqdimotlar (FiRSTiFY brandbook shu yerga)

- 02_SMM_Targeting — Instagram dizaynlar, kampaniya statistikasi/screenshotlar

- 03_Video_Motion — After Effects/Premiere ishlari (.mp4, kamida 1080p)

- 04_AI_Art — Midjourney/AI generatsiyalar

- 05_Digital_UIUX — Telegram bot skrinshotlari, landing page dizaynlar

- 06_Photography — Fuji kameradan tanlangan kadrlar (eksport qilingan, RAW emas)

- 07_About_Me — portret rasm, rezyume PDF

- 08_Logo_Fayllar — shaxsiy logo, agar bo'lsa (SVG/PNG)

## 8.2. Men haqimda — matn

Assalomu alaykum, men Abdullokh Tashpulatov — grafik dizayner, videograf va video montaj ustasiman. So'nggi 2+ yil davomida brendlar va kichik bizneslar uchun vizual yechimlar yaratib kelaman.

Faoliyatim davomida brending, ijtimoiy tarmoqlar uchun dizaynlar, reklama materiallari, foto va video kontent, shuningdek, professional video montaj yo'nalishlarida ishladim. Har bir loyihada asosiy maqsadim nafaqat chiroyli ko'rinish yaratish, balki mijozning maqsadiga xizmat qiladigan samarali vizual kommunikatsiyani taqdim etishdir.

Yangi g'oyalar, zamonaviy dizayn tendensiyalari va tafsilotlarga e'tibor mening ish uslubimning muhim qismidir. Startaplar va kichik bizneslar bilan hamkorlik qilib, ularning brendini kuchli va esda qolarli vizual identifikatsiya orqali rivojlantirishga yordam beraman.

## 8.3. Referenslar

Dizayn yo'nalishi — to'q yashil (dark green), oltin/krem urg'ular, editorial serif tipografika (portfolio muqova sahifasida ko'rsatilgan uslub asosida):

- MORAL (skincare brend) — katta serif sarlavha, krem/qora/muted green rang palitrasi, yuqori-hashamatli editorial uslub

- Reagan Fraizer (muallif portfolio) — to'q fon + oltin urg'ular, kitob-editorial estetika

- Qode Interactive 'Deep Green Websites' to'plami — tabiiy/foliage hissiyotli to'q yashil dizayn misollari

- Sizning 'Portfolio' muqova sahifangiz — benchmark sifatida, dev jamoasi shu ohangni davom ettiradi

## 8.4. Domen nomi

Tanlangan domen: tashpulatov.design

## 8.5. Hali kutilayotgan materiallar

- Testimonial'lar: kamida 2–3 ta mijoz/hamkordan qisqa sharh (3.4-bo'lim uchun)

# 💡 Project Manager maslahati

Sizning ishlaringiz juda xilma-xil (Targeting'dan AI va Botlargacha). Shuning uchun saytda 'Men faqat rasm chizmayman, men biznes uchun kompleks vizual va digital yechimlar yarataman' g'oyasi uzoqdan bo'lsa ham his qilinishi kerak — bu sizni oddiy grafikalardan ajratib turadigan asosiy USP bo'ladi.